CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018

CONTRATO DE OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE IRATI DE IRATI, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o MUNICÍPIO DE IRATI DE IRATI entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 12.403.446/0001-46, com sede à Rua Rio Branco, 192, neste ato representada pelo Gestor Municipal de Saúde, Sr. NEURI MEURER, CPF N.º 460.339.639-20, Carteira de Identidade N.º 1277885-0, residente na Rua Eugenio Fante, 100, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamada de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 09.544.243/0001-65, com sede á Rua Conde D´Eu, nº 27, centro, cidade de Quilombo/SC, neste ato representada por seu Diretor, Sr. FABIANO WINCK, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 026.254.649-33, portador da Identidade 2.995.844-0, doravante denominado apenas simplesmente chamada de CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado a TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  078/2018, pelo Prefeito Municipal, tem entre si, justas e acordadas a celebração do presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condições:

O ítem 5.1. da Cláusula Quinta – Dos Prazos -  do Contrato Administrativo nº 063/2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1- A Obra deverá ser entregue no prazo máximo de 90 (noventa) DIAS CORRIDOS contados de 13 de março de 2019, ou seja, de 13.03.2019 a 13.06.2019.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro (04) vias de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presentes para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente, por si e seus sucessores em Juízo ou fora dele.

Irati/SC,  08 de março de 2019.

NEURI MEURER                                                                                             FABIANO WINCK

Prefeito Municipal                                                                                 Winck Engenharia e Construções EPP

CONTRATANTE     					                       CONTRATADA

| Testemunhas: | SERGIO PACHECO CPF: 030259598-86 | ROBERTO MIGLIORINI CPF 037181679-30 |
| --- | --- | --- |