## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019.

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE IRATI E A EMPRESA CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o MUNICÍPIO DE IRATI, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 95.990.230/0001-46, com sede à Rua Rio Branco, 192, neste ato representada pelo Gestor Municipal de Saúde, Sr. NEURI MEURER, CPF N.º 460.339.639-20, residente na Rua Eugenio Fante, 100, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 80.095.466/0001-57, com sede á Avenida Araucária, nº 596, na cidade de Maravilha/SC, neste ato representada por seu Diretor, Sr. ALCYONE CÉSAR DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Uruguai, nº 333-E, apto 203, centro, na cidade de Chapecó, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATADA, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de nº 032/2019, para fazer constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto o ajuste do valor do contrato, conforme subcláusula abaixo:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O valor do contrato fica aditivado no valor de R$ 9.017,32 (nove mil, dezessete reais e trinta e dois centavos),  perfazendo o valor total do contrato em R$ 357.515,80 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta centavos). As despesas decorrentes da execução do aditivo do objeto do presente contrato correrão por conta do seguinte Projeto:

Órgão: 08 – SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 02 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto: 1026 – Pavimentação de Ruas

Elemento: (cód. red. 169) 4.4.90.51.91.0300 – Obras em andamento ................ R$ 9.017,32

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A readequação dos valores dar-se-á pelo motivo da inclusão de 01 (uma) boca de lobo na Servidão João Dal Santo, devido a inclinação da tubulação de drenagem, da inclusão de 44,0 m de lombadas próxima da EEB Prof Celso Rilla e próximo ao Salão Comunitário, além de 60,0 m2 de faixa de pedestre, conforme justificativa técnica realizada pela Engenheira Civil Fabiana Grando CREA/SC 12595-6, cujos documentos farão parte integrante deste.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual forma e teor, os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

IRATI/SC, 01 de julho de 2019.

## ______________________________                                                ____________________________________

## NEURI MEURER                                                          ALCYONE CÉSAR DE OLIVEIRA

## CONTRATANTE                                                                     CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

SÉRGIO PACHECO                                                                ROBERTO MIGLIORINI

CPF: 030.259.598-86                                                          CPF: 037.181.679-30