CONTRATO Nº 045/2016 DE 29 DE JUNHO DE 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2016 VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA  CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURISTICO SAÍDA PARA JARDINÓPOLIS.

DECORRENTE DA:

PROCESSO Nº: 025/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2016

HOMOLOGAÇÃO: 21/03/2016

| 1-CONTRATANTE: | O MUNICÍPIO DE IRATI, SC, inscrito no CNPJ sob o Nº 95.990.230/0001-51, com sede á Rua João Beux Sobrinho, 385, centro, 89.856-000, nesta cidade, aqui representada pelo Prefeito Municipal Sr.Antonio Grando. |
| --- | --- |
| 2-CONTRATADO: | LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME., inscrita no CNPJ do MF sob o nº 14.419.210/0001-23, com sede á Rua Padre Anchieta, nº 90, Bairro Centro, Modelo SC., neste ato representada por seu Diretor, Sr. Miguel Angelo Frey, Brasileiro, , CPF nº 017.818.069-69, residente na Rua Padre Anchieta, nº 90, Bairro Centro, Modelo SC |
| JUSTIFICATIVA: | A empresa executora da obra encaminhou requerimento solicitando a prorrogação de prazo para termino da obra objeto do contrato nº 031/2016, visto que deverá ser executados serviços extras na obra e atrasos no andamento normal das obras causados em função de chuvas, bem como mudanças de projeto, cuja justificativa é aceita pela Contratante, celebra-se o seguinte Termo Aditivo nas condições abaixo: |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO: Fica prorrogado o prazo para termino e execução de serviço que não estavam no projeto, até o dia 30 AGOSTO DE 2016.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato ora aditado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, por si seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Irati (SC), 29 de junho de 2016.

Antonio Grando                                                            Miguel Angelo Frey

Prefeito Municipal                                                        CPF nº 017.818.069-69

CONTRATANTE                                                               CONTRATADA

| TESTEMUNHAS: | CLEZIO COMONELO CPF: 083.218.229-08 | ANELISE MORETTI CPF: 920.100.249-15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Contrato N.º: | 045/2016 |
| --- | --- |
| Data: | 29/06/2016 |
| Contratante: | Município de Irati - SC |
| Contratada: | LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME., inscrita no CNPJ do MF sob o nº 14.419.210/0001-23, com sede á Rua Padre Anchieta, nº 90, Bairro Centro, Modelo SC. |
| Objeto: | Fica prorrogado o prazo para termino e execução de serviço que não estavam no projeto, até o dia 30 AGOSTO DE 2016. EMPREITADA GLOBAL – MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSITICO NO ACESSO A JARDINÓPOLIS, |
| Vigência: | 29/06/2016 A 30/08/2016 |
| Valor: |  |
| Recursos: | Projeto Atividade: | Órgão: 08.00 – Secretaria Transportes, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 08.02 – Departamento de Serviços Públicos Função: 15– Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-estrutura Urbana Programa: 0018 – OBRA PARA IRATI Ação:1.026 – Projeto: 1.026 – Pavimentação de Ruas Natureza de Despesa: 4.4.90.00 – D.R. 0.1.24–Aplicações Diretas...................R$ 107.259,82 |
| Fundamento Legal | Processo 025/2016 – Tomada de Preços 001/2016. |
| Assinaturas: | Antonio Grando, pela Contratante e Miguel Angelo Frey |