CONTRATO Nº 056/2016 DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2016 VISANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS NA RUA DONA ANA.

DECORRENTE DA:

PROCESSO Nº: 046/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2016

HOMOLOGAÇÃO: 14/06/2016

| 1-CONTRATANTE: | O MUNICÍPIO DE IRATI, SC, inscrito no CNPJ sob o Nº 95.990.230/0001-51, com sede á Rua João Beux Sobrinho, 385, centro, 89.856-000, nesta cidade, aqui representada pelo Prefeito Municipal Sr.Antonio Grando. |
| --- | --- |
| 2-CONTRATADO: | DJONATA RAFAEL WINKI ME, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 19.340.377/0001-18, com sede á Rua Pastor Armando Claas, nº 247, Município de Maravilha/SC, neste ato representada por seu Diretor, Sr. João Sidnei Winki, CPF nº 707.974.809. |
| JUSTIFICATIVA: | A empresa executora da obra encaminhou requerimento solicitando a prorrogação de prazo para termino da obra objeto do contrato nº 041/2016, visto que houve atrasos no andamento normal das obras causados em função de chuvas, bem como mudanças de projeto, cuja justificativa é aceita pela Contratante, celebra-se o seguinte Termo Aditivo nas condições abaixo: |

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO: Fica prorrogado o prazo para termino e execução do objeto  , até o dia 31 DEZEMBRO DE 2016.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato ora aditado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, por si seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Irati (SC), 19 de setembro de 2016.

Antonio Grando                                                            João Sidnei Winki

Prefeito Municipal                                                        CPF nº 707.974.809.

CONTRATANTE                                                               CONTRATADA

| TESTEMUNHAS: | CLEZIO COMONELO CPF: 083.218.229-08 | ANELISE MORETTI CPF: 920.100.249-15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EXTRATO CONTRATUAL

| Contrato N.º: | 056/2016 |
| --- | --- |
| Data: | 19/09/2016 |
| Contratante: | Município de Irati - SC |
| Contratada: | DJONATA RAFAEL WINKI ME, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 19.340.377/0001-18, com sede á Rua Pastor Armando Claas, nº 247, Município de Maravilha/SC, neste ato representada por seu Diretor, Sr. João Sidnei Winki, CPF nº 707.974.809. |
| Objeto: | EXECUÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM E PASSEIOS NA RUA DONA ANA. |
| Vigência: | 19/09/2016 A 31/12/2016 |
| Valor: |  |
| Fundamento Legal | Processo 046/2016 – Tomada de Preços 03/2016. |
| Assinaturas: | Antonio Grando, pela Contratante e João Sidnei Winki. |