**CONTRATO 057/2016 DE 27 DE SETEMBRO DE 2016.**

***VIGENCIA: 27/11/2016***

***PROCESSO Nº: 058/2016***

***TOMADA DE PREÇOS Nº: 007/2016***

***HOMOLOGAÇÃO: 26/09/2016***

***CONTRATO DE OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICIPIO DE IRATI, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA EFICCAZ CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.***

*Pelo presente instrumento particular, de um lado, o* ***MUNICIPIO DE IRATI*** *entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 95.990.230/0001-51, com sede à Rua João Beux Sobrinho, nº 385, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Grando, CPF N.º 469.266.409/63, Carteira de Identidade N.º 1.128.026-0, residente na Rua do Comercio, SN, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamada de* ***CONTRATANTE****, e, de outro lado, a empresa* ***EFICCAZ CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME,*** *inscrita no CNPJ do MF sob o n. 23.301.767/0001-56, com sede á Rua João Pessoa, sala 02, Bairro São José, Pinhalzinho n- SC, neste ato representada por seu Diretor, Sr. Paulo Cesar Trichez., Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 048.125.019-03, residente a Rua Teresinha, nº 3186, Bairro Pioneiro, Pinhalzinho - SC doravante apenas simplesmente chamada de* ***CONTRATADA****, tendo em vista a homologação do resultado a* ***TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016*** *decorrente do* ***PROCESSO ADMINISTRATIVO 058/2016****, pelo Senhor Prefeito Municipal, tem entre si, justas e acordadas a celebração do presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condições:*

***CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO***

***1.*** *Constitui objeto da presente* ***EMPREITADA GLOBAL – MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SÁUDE DE IRATI,*** *através de execução indireta pelo regime de empreitada global (com fornecimento de material e mão-de-obra) conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha de quantitativo, cronograma financeiro e demais especificações contidas nos anexos do edital.*

***CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS***

***2-*** *Fazem parte integrante do presente Contrato, em atendimento à Lei nº 8.666/93, os seguintes documentos com plena validade:*

***a)*** *edital de Tomada de Preços nº 007/2016*

***b)*** *proposta apresentada pela contratada, devidamente assinada e rubricada;*

***CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO***

***3.1-*** *O presente contrato tem o valor global de* ***R$ 54.310,15 (Cinquenta e Quatro mil, trezentos e dez reais com quinze centavos).***

***3.1.2-*** *Condições de pagamento: as medições ocorrerão a cada 30 (trinta) dias mediante liberações de recursos e seu pagamento efetivo através do Munícipio, após a homologação da medição e emissão da fatura e termo de medição descritivo dos serviços localizado.*

***3.1.3-*** *O valor nesta cláusula poderá sofrer alterações, em virtude de acréscimos ou supressão de serviços, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme artigo 65, parágrafo 1o., da Lei Federal n. 8.666/93.*

***3.2-*** *Pagamento:*

***3.2.1-*** *As obras executadas serão pagas em parcelas, cada qual em valor correspondente ao somatório dos produtos das multiplicações das quantidades efetivamente realizadas.*

***3.2.1.1-*** *O pagamento será procedido mediante a apresentação da fatura correspondente, a qual será emitida após a medição, que ocorrerá a cada 30 dias.*

***3.2.1.2-*** *Os pagamentos estarão vinculados a execução de cronograma físico - financeiro da obra e, facultando o Munícipio de Irati a não liberação destes recursos pela inexecução ou inobservância de qualquer dos itens apresentados, que não será excluído, ficando, automaticamente vinculado a sua liberação à conclusão total do cronograma no período.*

***3.2.1.3-*** *O custo de cada serviço e/ou material será pago nos preços unitários propostos pelo licitante e estar de acordo com especificações da planilha de quantificação.*

***3.2.1.4 -*** *Para pagamento da última fatura e liberação da caução a empresa deverá apresentar a CND da obra recolhida, junto ao INSS, os recolhimentos do ISS no Município de Irati, comprovante de quitação do INSS e do FGTS de todos os funcionários matriculados na obra.*

***CLÁUSULA QUARTA - DA MEDIÇÃO***

***4.1-*** *A medição será realizada pela CONTRATADA, até o 5º dia útil após o encerramento de cada mês, considerando encerramento o último dia útil do mês da realização das obras e serviços.*

***CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS***

***5.1-*** *A Obra deverá ser entregue no prazo máximo de* ***60 (Sessenta) DIAS CORRIDOS*** *contados de 05 dias úteis ao da* ***emissão da ordem de serviço.***

***5.2-*** *A prorrogação de prazos, fundada em conveniência administrativa ficará a critério exclusivamente do Munícipio, e somente será possível no seguinte caso:*

***5.2.1-*** *Ordem escrita do Munícipio, para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, no interesse da administração, casos fortuitos ou de força maior.*

***CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE***

***6.1 -*** *São obrigações da Contratante sem que a elas se limitem:*

***6.2 -*** *Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos serviços.*

***6.3 -*** *Efetuar os pagamentos devidos à* ***CONTRATADA****, na forma estabelecida neste Contrato, e nos termos do edital.*

***6.4 –*** *Elaborar o diário de obra*

***CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA***

***7.1 -*** *São obrigações da* ***CONTRATADA****, sem que elas se limitem:*

***7.2 -*** *Obedecer às normas e especificações bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;*

***7.3 -*** *Comparecer, sempre que solicitada, ao Setor de Obras e Serviços, serviço fiscalizador, neste ato, o Munícipio de Irati, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providencias.*

***7.4 -*** *Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Munícipio de Irati ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do* ***CONTRATO****.*

***7.5 -*** *O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.*

***7.6-*** *Responsabilizar-se pelas despesas de energia elétrica, agua e outros desde a assinatura do contrato até entrega da obra.*

***7.7-*** *A contratada deverá efetuar o recolhimento do ISS - Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza do Município de Irati no ato do recebimento de cada medição.*

***7.8 –*** *Comprovar mensalmente a regularidade fiscal com o INSS e FGTS de todos os funcionários matriculados na obra como condição de recebimento dos valores a que tiver direito.*

***7.9 –*** *Comunicar a contratante por escrito sempre que houver alteração no quadro dos funcionários cadastrados na obra.*

***7.10 –*** *Manter preposto aceito pela Administração no local da obra.*

***7.11*** *– Afixar, em local de visibilidade, durante a execução do Contrato, placa conforme modelo disponibilizado no Memorial Descritivo.*

***CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA***

***8.1 -*** *As despesas decorrentes com a realização deste contrato correrão por conta da dotação:*

*Fundo Municipal de Saúde*

*Órgão: 05.00 – Secretaria deSaúde*

*Unidade Orçamentária: 05.01 – Fundo Municipal de Saúde*

*Projeto: 1.040 – CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA*

*Natureza de Despesa: 4.4.90.00 – D.R. 0.1.71– Aplicações Diretas...................R$ 16.000,00*

*Natureza de Despesa: 4.4.90.00 – D.R. 0.3.71– Aplicações Diretas...................R$ 13.635,01*

*Natureza de Despesa: 4.4.90.00 – D.R. 0.3.64– Aplicações Diretas...................R$ 36.500,00*

***CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA***

***9.1*** *- O recebimento provisório das obras será promovido por profissional habilitado indicado pelo Munícipio, que verificará e atestará o cumprimento de todas as condições para a entrega da obra, emitirá parecer conclusivo dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da comunicação, por escrito, da contratada, informando a conclusão das obras.*

***9.2 -*** *O recebimento definitivo das obras será feita após o decurso do prazo de 30 (Trinta) dias corridos contados da emissão da aceitação provisória, pelo Município. Durante este período, a Contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento de suas instalações por elas construídas, qualquer falta construtiva ou de funcionamento deverá ser prontamente reparada pela contratada, estando sujeito ainda as penalidades previstas em Lei.*

***9.3-*** *O recebimento provisório e definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto do presente.*

***CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES***

***10.1*** *- Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções.*

***I -*** *Advertência*

***II -*** *Pelo atraso injustificado dos prazos ou de conclusão de etapas, conforme cronograma, a contratante incorrerá em multa diária correspondente á 1% (um por cento) do valor referente aos serviços não executados no prazo. O atraso eventual, quando justificado por motivo de força maior, deverá ser comunicado pela contratada e aceito pelo Munícipio.*

***III -*** *Suspensão temporária de participar em licitações no Munícipio de Irati, pelo prazo de 1 (um) ano.*

***10.2 -*** *Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, que será descontada pelo Munícipio dos pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.*

***CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS***

***11.1-*** *A contratada terá que apresentar até o recebimento da ultima fatura, os seguintes elementos:*

*- prova de ter registrado o contrato junto ao CREA;*

*- cópia da guia do A.R.T.*

*-CND do INSS da obra.*

***CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO***

***12.1-****Todas as obras executadas pela Contratada serão fiscalizadas por fiscais credenciados do Município, obrigando-se a Contratada a assegurar aos locais de serviços, mantendo a Contratada preposto na obra, aceito pelo Munícipio de Irati.*

***CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO COMPETENTE***

***13.1*** *- A interpretação e aplicação dos termos deste contrato serão regidos pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, ficando eleito o Foro da Comarca de Quilombo, do Estado de Santa Catarina, o qual terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia do contrato.*

*E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro (04) vias de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presentes para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente, por si e seus sucessores em Juízo ou fora dele.*

*Irati/SC, 27 de setembro de 2016.*

***ANTONIO GRANDO Paulo Cesar Trichez***

***PREFEITO MUNICIPAL CPF 048.125.019-03***

***CONTRATANTE CONTRATADA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Testemunhas:*** | ***Clezio Comonelo***  ***CPF: 083.218.229-08*** | ***Flavia Delevati***  ***CPF: 091.224.459-24*** |

**EXTRATO CONTRATUAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contrato N.º: | 057/2016 | |
| Data: | 27/09/2016 | |
| Contratante: | Município de Irati - SC | |
| Contratada: | ***EFICCAZ CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME,*** *inscrita no CNPJ do MF sob o n. 23.301.767/0001-56, com sede á Rua João Pessoa, sala 02, Bairro São José, Pinhalzinho n- SC, neste ato representada por seu Diretor, Sr. Paulo Cesar Trichez., Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 048.125.019-03, residente a Rua Teresinha, nº 3186, Bairro Pioneiro, Pinhalzinho - SC* | |
| Objeto: | ***EMPREITADA GLOBAL – MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SÁUDE DE IRATI.*** | |
| Vigência: | 26/09/2016 a 26/11/2016. | |
| Valor: | ***R$ 54.310,15*** *(Cinquenta e Quatro mil, trezentos e dez reais com quinze centavos).* | |
| Recursos: | Projeto Atividade: | *Órgão: 05.00 – Secretaria deSaúde*  *Unidade Orçamentária: 05.01 – Fundo Municipal de Saúde*  *Projeto: 1.040 – CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA*  *Natureza de Despesa: 4.4.90.00 – D.R. 0.1.71– Aplicações Diretas...................R$ 16.000,00*  *Natureza de Despesa: 4.4.90.00 – D.R. 0.3.71– Aplicações Diretas...................R$ 13.635,01*  *Natureza de Despesa: 4.4.90.00 – D.R. 0.3.64– Aplicações Diretas...................R$ 36.500,00* |
|  | Elemento: | 33.90 – Aplicações Diretas |
| Fundamento Legal | Processo 058/2016 – TP 07/2016. | |
| Assinaturas: | Antonio Grando, pela Contratante e *Paulo Cesar Trichez* pela Contratada. | |