CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2021.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE IRATI DE IRATI, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o MUNICÍPIO DE IRATI, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 95.990.230/0001-51, com sede à Rua João Beux Sobrinho, nº 385, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. NEURI MEURER, CPF N.º 460.339.639-20, residente na Rua Eugenio Fante, 100, centro, neste Município, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.447.539/0001-29, com sede à Rua Tenente Silveira, nº 365, Bairro Cristo Rei, cidade de Palmitos/SC, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. ROBSON DA LUZ, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Tenente Silveira, nº 365, na cidade de Palmitos/SC, inscrito no CPF sob nº 104.947.449-01, doravante apenas simplesmente chamado de CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado a TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2021, pelo Prefeito Municipal, tem entre si, justas e acordadas a celebração do presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O  presente  Termo Aditivo  tem  por  objeto  o  ajuste do  prazo do contrato, constante   da

Cláusula Quinta do Contrato Administrativo  nº 085/2021, conforme sub-cláusula abaixo:

SUB-CLAUSULA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

“5.1- A Obra deverá ser entregue no prazo máximo de 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, a partir de seu primeiro vencimento, ou seja, de 21.03.2022 a 20.05.2022”.

AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro (04) vias de igual teor e para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o ato presentes para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente, por si e seus sucessores em Juízo ou fora dele.

Irati/SC, 21 de março de 2022.

NEURI MEURER				                                      ROBSON DA LUZ

CONTRATANTE     					                    CONTRATADA

Testemunhas:

EMERSON PEDRO BAZI                                          MAURÍCIO EDUARDO ZANELLA

CPF:  950.485.299-87                                              CPF: 526.034.319-00